VitaGen-AI

Федеральная мультимодальная платформа
прогнозирования репродуктивных исходов ВРТ
на основе искусственного интеллекта

БИЗНЕС-ПЛАН (федеральный уровень, 2026–2030)
с международным направлением: Китай (Хайнань) и АТР

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Инициатор проекта | Петрушина М. В., генеральный директор ООО «МедТехПрима» |
| Проектная компания (рекомендуется) | Непубличное АО «ВИТА ГЕН АИ» (создаётся при инвестиции) |
| Холдинг / правообладатель ИС на старте | ООО «МедТехПрима» |
| Потребность в инвестициях | 70 млн ₽ за два раунда: Seed 35 млн ₽ (2026) + Series A 45 млн ₽ (2027) |
| Стадия | Прототип, предварительная валидация AUC = 0,89 (требуется проспективное исследование) |
| Дата составления | Октябрь 2026 г. |
| Гриф | Коммерческая тайна. Документ предназначен для авторизованных получателей. |

Данный документ содержит коммерческую тайну и не подлежит передаче третьим лицам без письменного согласия правообладателя.

1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА (EXECUTIVE SUMMARY)

Суть проекта. VitaGen-AI — российская мультимодальная ИИ-платформа, которая по пяти независимым источникам данных (морфокинетика эмбриона, геном эмбриона, клинические данные пациентки, геном пациентки, мужской фактор — DFI/MAR-тест) вычисляет прогноз имплантационного потенциала эмбриона и сопутствующую клиническую аналитику. Платформа превращает субъективную оценку эмбриолога в воспроизводимый цифровой скор и расширяется на весь путь пациента в ВРТ — от стимуляции до перинатальных прогнозов, включая иммуногенетический матчинг доноров и суррогатных матерей.

Цель проекта. Повысить эффективность программ ВРТ в России (средняя результативность на перенос по данным Минздрава РФ — около 35–40%), снизить долю неудачных и повторных циклов, обеспечить суверенную российскую альтернативу зарубежным ИИ-решениям и вывести продукт на рынки Азии через зону свободной торговли Хайнань.

Ключевые финансовые показатели (базовый сценарий, млн ₽)

| Показатель | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выручка | 7,1 | 37,7 | 113,7 | 220,1 | 391,1 |
| Операционные расходы | 46,5 | 70,5 | 106,5 | 167,0 | 245,0 |
| EBITDA | −39,4 | −32,8 | +7,2 | +53,1 | +146,1 |
| Чистая прибыль | −39,5 | −32,8 | +6,8 | +50,4 | +138,8 |
| Остаток денежных средств | 0,5 | 20,8 | 34,0 | 91,1 | 239,2 |

| Потребность в инвестициях | 70 млн ₽ (Seed 35 млн ₽ + Series A 45 млн ₽) |
| --- | --- |
| Доля инвестора Seed | 24,1% (pre-money 110 млн ₽, включая ИС 45 млн ₽) |
| Доля инвестора Series A | 13,8% (pre-money 280 млн ₽) |
| EBITDA-безубыточность | 2028 г.; кассовый выход в плюс — 2028 г. |
| Ожидаемая стоимость при выходе (2031) | 1 350 млн ₽ (EBITDA 180 млн ₽ × 7,5) |
| IRR инвестора Seed / Series A | ≈52% / ≈43%; кратность 8,0× / 4,2× |
| Дополнительный источник | Гранты ФСИ, Сколково, ВЭБ.РФ, ДЗМ: 10–20 млн ₽ (non-dilutive) |

Направление использования средств (Раунд 1, 35 млн ₽): доработка ядра платформы и интеграция с МИС клиник — 12 млн ₽; клиническая валидация на 8–10 тыс. циклов — 7 млн ₽; регуляторика (регистрация ИИ-МИ) — 5 млн ₽; команда — 7 млн ₽; юридическое сопровождение и ИС — 2,5 млн ₽; резерв — 1,5 млн ₽. Раунд 2 (45 млн ₽): модули 2028 года, коммерческий запуск по Москве, региональные продажи, подготовка выхода в Китай (WFOE в Хайнане, NMPA).

Сделка. Привилегированные акции непубличного АО с ликвидационной привилегией 1,5×, акционерное соглашение (tag-along, drag-along, право первой продажи, вето на продажу ИС), опционный пул ~12% для команды. Интеллектуальная собственность проекта вносится в уставный капитал АО по отчёту независимого оценщика (45 млн ₽).

2. ОПИСАНИЕ КОМПАНИИ И ПРОЕКТА

2.1. Холдинг и проектная компания

ООО «МедТехПрима» — действующий холдинг инициатора проекта (генеральный директор — Петрушина М. В.), в портфеле которого несколько медицинских технологических проектов. Для VitaGen рекомендуется создание отдельной проектной компании по следующим причинам:

изоляция средств инвестора: деньги направлены только в VitaGen, без перетока в другие проекты холдинга;

чистая интеллектуальная собственность: все РИДы проекта живут в одном юрлице — упрощает due diligence и exit;

ограничение ответственности: регуляторные и клинические риски медицинского ИИ не затрагивают другие бизнесы холдинга;

механика венчурных раундов: фонды и стратегические инвесторы требуют выделенного SPV/проектной компании с прозрачной cap table.

Рекомендуемая структура:

ООО «МедТехПрима» — холдинг; на дату инвестирования вносит РИДы VitaGen в уставный капитал нового АО по отчёту независимого оценщика (45 млн ₽) и сохраняет долю в проектной компании;

непубличное АО «ВИТА ГЕН АИ» — операционная проектная компания: обыкновенные акции (основатель/МедТехПрима) и привилегированные акции (инвесторы, ликвидационная привилегия 1,5×); акционерное соглашение; опционный пул ~12%;

VitaGen AI (Hainan) Co., Ltd — wholly foreign-owned enterprise (WFOE) в зоне свободной торговли Хайнань (КНР) — международное направление (см. раздел 11).

Почему АО, а не ООО: для инвестора-фонда предпочтительна акционерная форма (привилегированные акции с фиксированным дивидендом и ликвидационной привилегией, стандартизация прав, перспектива размещения на МСП-бирже, участие институциональных фондов венчурных инвестиций); акционерное соглашение допускается для непубличного АО (ФЗ «Об акционерных обществах»).

2.2. Текущий статус

ИИ-модель в стадии прототипа; предварительные результаты внутренней валидации: AUC = 0,89 (требуется проспективное клиническое исследование); рассматриваются также transformer-based и multimodal fusion-подходы;

РИД депонирован в реестре РИД ФИСРПС: свидетельство №1440-028-537 от 30.03.2026 (правообладатель на старте — Петрушина М. В.);

сформирована команда-инициатор (научный, экономический, регуляторный консультанты, соавторы идеи, IT-консультанты);

запланирован пилот с РНИМУ им. Н. И. Пирогова и клиниками-партнёрами (2026–2027).

2.3. Организационно-правовая форма и юридические аспекты

налоговый режим проектной компании: УСН «доходы» 5% (консервативно в модели); рассмотрение режима Сколково (0% на прибыль) при резидентстве — дополнительный драйвер юнит-экономики;

медицинское ПО как медицинское изделие: регистрация в порядке для ПО с медицинским назначением (Минздрав РФ / Росздравнадзор); заявленные ДЗМ и Минздравом режимы упрощённой валидации («песочница») для ИИ-МИ;

персональные и геномные данные: 152-ФЗ; геномные данные — специальная категория ПДн; обезличивание и хранение в российском облаке с сертификацией ФСТЭК/152-ФЗ (например, «Т1 Облако», «СберОблако»);

этические ограничения: PGT-P по немедицинским признакам (выбор пола, внешние признаки) не применяется — этические рекомендации РАМН и приказы Минздрава; продукт работает только в медицинской парадигме безопасности.

3. ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

3.1. Ядро платформы: 5 уровней данных → единый скор

| Уровень | Данные | Ценность |
| --- | --- | --- |
| 1. Морфокинетика эмбриона | Таймлапс-визуализация (20 000+ кадров), автоматический анализ 37 параметров развития | Выявление аномалий, незаметных глазу эмбриолога |
| 2. Геном эмбриона | PGT-A (анеуплоидии), маркеры имплантационного потенциала | Отбор эмбрионов с высоким шансом приживления |
| 3. Клиника пациентки | Возраст, АМГ, ИМТ, история ВРТ, состояние эндометрия, гормональный профиль | Учёт индивидуальных факторов риска |
| 4. Геном пациентки | Полигенные скоры репродуктивного здоровья, маркеры иммунной совместимости (KIR/HLA-C) | Прогноз реакции эндометрия на имплантацию |
| 5. Мужской фактор | Индекс фрагментации ДНК (DFI), MAR-тест, спермограмма, метод подготовки (ИКСИ/ПИКСИ) | Выявление скрытых повреждений отцовской ДНК — причины ранних потерь |

ИИ-модель (GNN / transformer-based, в исследовании) объединяет уровни в прогноз имплантационного потенциала 0–100 баллов с рекомендацией по селективному переносу. При неполноте данных (например, ограниченный донорский образец) архитектура с masking автоматически перераспределяет веса по доступным уровням.

3.2. Модульная линейка (расширение платформы)

| Модуль | Что делает | Этап |
| --- | --- | --- |
| Ядро: прогноз имплантации | Скор 0–100 + селективный перенос | MVP, 2026–2027 |
| niPGT-A | Неинвазивный прогноз плоидности по морфокинетике и клинике — альтернатива/дополнение биопсии | 2028 |
| Прогноз ответа яичников / СГЯ | Индивидуальная стартовая доза гонадотропинов, профилактика СГЯ | 2028 |
| Рецептивность эндометрия | Альтернатива дорогому тесту ERA: оптимизация дня переноса, freeze-all | 2028 |
| CLBR и Cost per Live Birth | Кумулятивная частота живорождения и стоимость одного живорождения для клиники/региона | 2028 (B2G) |
| Матчинг донорства и СМ | Иммуногенетический матчинг KIR/HLA-C: подбор донора ооцитов/спермы и суррогатной матери (флаг cycle_type: surrogacy) | 2029 |
| Семейный геномный консилиум | Генотип отца: Pre-PGT-M/SR, AZF-микроделеции, PRS отца, эпигенетический возраст спермы — сквозной отчёт по рискам для пары | 2029–2030 |
| Перинатальные прогнозы | Риски ранних потерь (8–12 нед.), преэклампсия, ППР, ЗРП плода | 2030 |

3.3. Клинические сценарии

донорские ооциты + сперма отца: доминируют уровни 3–4 пациентки и уровень 5 отца; предотвращение «синдрома пустого переноса» при DFI >30%;

ооциты матери + донорская сперма: адаптация к овариальному резерву, учёт данных донора при их наличии (маскирование при отсутствии);

суррогатное материнство: подмена источников уровней 3–4 на данные гестационной матери (patient_id_gestational), иммунный консилиум «СМ vs генетический отец», прогноз акушерских рисков СМ.

3.4. УТП и инновационность

единственная в России мультимодальная платформа (5 модальностей); коммерческие решения в РФ ограничены морфокинетикой;

интеграция мужского фактора (DFI, MAR-тест) в прогноз имплантации — по обзорным публикациям 2024–2025 гг., коммерческих мировых аналогов с таким компонентом не выявлено;

иммуногенетический матчинг пары (KIR/HLA-C) — компонент, отсутствующий в мировых коммерческих продуктах;

рост AUC у мультимодальных моделей по данным обзоров — до +20–35% к однофакторным; наши предварительные 0,89 против 0,65–0,72 у традиционных методов (требуется проспективная валидация);

100% российская разработка, данные в российском облаке — суверенитет, отсутствие санкционных рисков, замещение зарубежных решений в госсекторе.

3.5. Стадия готовности и планы развития

Стадия: прототип + внутренняя валидация. План: 2026 — доработка ядра, интеграция с МИС, старт пилота; 2027 — завершение пилота (8–10 тыс. циклов), регистрация ИИ-МИ, первые коммерческие подключения; 2028 — модули niPGT-A/эндометрий/CLBR, масштабирование на Москву; 2029 — матчинг донорства/СМ, региональная экспансия, запуск WFOE в Хайнане; 2030 — перинатальные прогнозы, семейный геномный консилиум, коммерческий выход в Китае.

4. АНАЛИЗ РЫНКА И КОНКУРЕНТОВ

4.1. Макроконтекст (РФ)

рождений в РФ в 2024 г. — около 1,22 млн человек (Росстат, оперативные данные); суммарный коэффициент рождаемости — около 1,4 (Росстат, 2023–2024), значительно ниже уровня простого воспроизводства (2,1);

распространённость бесплодия в мире — около 15–17% пар (ВОЗ); в РФ это порядка миллиона пар в репродуктивном возрасте, обращающихся за помощью;

демографический приоритет: нацпроект «Семья» (Указ Президента РФ от 07.05.2024 № 309) — цель повышения СКР до 1,7 к 2030 г.; ВРТ — ключевой инструмент.

4.2. Рынок ВРТ в России

| Параметр | Значение | Источник / метод |
| --- | --- | --- |
| Циклы ВРТ в РФ в год | около 120–130 тыс. (рост ~5–7%/год) | Федеральный регистр ВРТ Минздрава РФ, публичные оценки 2022–2024 гг. |
| Доля циклов по ОМС | около 50–60% | Публичные заявления МЗ РФ о квотах ОМС |
| Средняя стоимость коммерческого цикла (Москва) | 250–450 тыс. ₽ | Открытые прайсы клиник, 2024–2025 гг. |
| Тариф ОМС на цикл | 130–200 тыс. ₽ | Региональные тарифы ОМС (открытые данные) |
| Клинический рынок ВРТ РФ (TAM) | 25–30 млрд ₽/год | Расчёт: ~125 тыс. циклов × ~200 тыс. ₽ средневзвешенно |
| Доля Москвы в циклах РФ | около 20–25% (25–30 тыс. циклов/год) | Экспертная оценка: концентрация федеральных центров ВРТ и РНИМУ |
| SAM — софт и аналитика для ВРТ | 2–3 млрд ₽/год | Экспертная оценка доли ИТ/аналитики в чеке цикла (8–10%) |

SOM VitaGen к 2030 г. (модель): 391 млн ₽/год — 85 клиник в РФ, 5 региональных контрактов B2G, сервис матча, ранний вход в Китай; это около 13–17% SAM РФ. Погонный потенциал: приказ Минздрава о применении ИИ-платформы в ВРТ по ОМС после успешного пилота резко ускоряет проникновение (как с таймлапс-системами).

4.3. Целевая аудитория

| Сегмент | Кто | Ценность VitaGen | Модель оплаты |
| --- | --- | --- | --- |
| Клиники ВРТ (B2B) | РНИМУ, частные центры ЭКО | Точность прогноза, экономия квот ОМС, репутация результативности | Подписка + за цикл |
| Донорские программы и СМ | Клиники суррогатного материнства, банки гамет | Прецизионный матчинг — сегмент с самыми высокими чеками | Плата за случай матча |
| Регионы и Минздрав (B2G) | Департаменты здравоохранения | CLBR, стоимость живорождения, управление квотами ОМС | Годовой контракт |
| Генетические лаборатории | PGT-лаборатории | Обогащение интерпретации PGT-A/PGT-M | Лицензия/rev-share |
| Перинатальные клиники | Акушерские структуры | Прогноз осложнений беременности | Модуль подписки |
| Пары (косвенно, B2C через клиники) | Пациенты ВРТ | «Семейный геномный консилиум» | Через клинику |

4.4. Конкуренты

| Решение | Страна | Тип данных | Ограничение |
| --- | --- | --- | --- |
| Ivy Fertility (AI) | США | Изображение + клиника | Не интегрирует мужской фактор/DFI, не адаптирован к РФ |
| Life Whisperer / эволюция в экосистеме CooperSurgical | США/Австралия | Морфология эмбриона | Однофокусность на «картинке» |
| Vitrolife Geri + AI | Швеция | Таймлапс + AI | Аппаратная привязка, нет геномики |
| Fairtility CHLOE | Израиль | Таймлапс + AI | Нет геномных и иммунных данных |
| ERICA / iDAScore (исследования) | ЕС | Морфология → плоидность | Точность 70–81% без мультимодальности |
| Коммерческие ИИ-решения в РФ | РФ | В основном морфокинетика | Нет мультимодальной платформы |
| VitaGen-AI | РФ | 5 модальностей включая DFI и KIR/HLA-C | Стадия валидации — закрывается пилотом |

4.5. SWOT

| Сильные стороны | Слабые стороны |
| --- | --- |
| Уникальная мультимодальность (DFI + иммунный матчинг); 100% российская разработка; поддержка нацпроектов; ИС в портфеле; сильная научная экспертиза | Стадия прототипа — нет проспективной валидации; зависимость от доступа к данным клиник; регуляторный цикл регистрации ИИ-МИ |
| Возможности | Угрозы |
| Приказ Минздрава о применении ИИ в ВРТ; экономия ОМС как аргумент для B2G; экспорт в ЕАЭС/Китай (Хайнань); рост линейки модулей | Задержки регуляторики; выход крупного конкурента в РФ; замедление финансирования ОМС; конкуренты в Китае; репутационные риски ранних ошибок ИИ |

5. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН И СТРАТЕГИЯ ПРОДАЖ

5.1. Ценообразование (базовый сценарий)

| Направление | Цена |
| --- | --- |
| Подписка клиники (SaaS + базовая аналитика) | 2,2–2,8 млн ₽/год (в зависимости от года и размера клиники) |
| Доп. модули (ARPU на клинику) | 0,15–1,0 млн ₽/год |
| Матчинг донорство/СМ | 0,18 млн ₽ за случай |
| B2G-аналитика региона (CLBR/CPLB) | 4–6 млн ₽/год |
| APAC-партнёр (лицензия, Хайнань/АТР) | 8–8,5 млн ₽/год на партнёра |
| Обновления и поддержка | включены в подписку (обязательные обновления при изменении протоколов) |

5.2. Каналы привлечения

B2B-продажи в клиники: научные конгрессы (РОРЧ, репродуктивные форумы), личные связи в РНИМУ и профильных центрах, пилот как витрина результатов;

B2G: ДЗМ Москвы как пилотный регион, затем минздравы регионов ЦФО/СЗФО/ПФО; тендеры и ГЧП-контракты;

партнёрства: интеграция с поставщиками таймлапс-оборудования и МИС клиник (канал с низким CAC);

экспорт: через Хайнань — дистрибьюторы и клиники АТР; участие в международных конгрессах (ESHRE, ASRM).

5.3. Воронка продаж (B2B)

Научный контент → пилот на данных клиники (1–3 мес.) → сравнение прогнозов с фактическими исходами на её данных → коммерческий договор. Средний цикл сделки 6–9 месяцев. Юнит-экономика: LTV при горизонте 5 лет — порядка 12–15 млн ₽ на среднюю клинику; CAC (с учётом пилота) — 0,8–1,2 млн ₽; LTV/CAC >10.

6. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ / ОПЕРАЦИОННЫЙ ПЛАН И ДОРОЖНАЯ КАРТА

| Этап | Срок | География | Объём / охват | Ключевой результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пилот | 2026–2027 | Москва (РНИМУ + 5–7 клиник) | 8–10 тыс. циклов | Проспективная валидация, доказательная база, регистрация ИИ-МИ |
| Масштабирование на Москву | 2028 | Все клиники Москвы + первые модули | ~32 клиники-абонента | Коммерческая выручка, контракт с ДЗМ на аналитику |
| Ключевые регионы | 2029 | ЦФО, СЗФО, ПФО | ~55 клиников, 3 региона B2G | Региональные контракты, матчинг донорства |
| Федеральное масштабирование + Китай | 2030 | 85+ клиник в РФ, Хайнань/АТР | ~85 клиников, 4–6 APAC-партнёров | Выручка 391 млн ₽, выход WFOE в Хайнане |

Инфраструктура: РНИМУ им. Н. И. Пирогова и клиники-партнёры (доступ к циклам); российское облако с сертификацией ФСТЭК; МИС-интеграции (1C-Медицина и др.). Поставщики: облачные провайдеры, вычислительные ресурсы для обучения моделей, лаборатории-партнёры по DFI/генотипированию (договорные отношения, не собственная лаборатория).

7. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН И КОМАНДА

7.1. Ключевые участники (из состава инициативной группы)

| Участник | Роль в проекте |
| --- | --- |
| Петрушина М. В. | Инициатор, генеральный директор ООО «МедТехПрима», правообладатель РИД, руководство проектом |
| Доброхотова Ю. Э., д.м.н. | Научный руководитель проекта (профессор, зав. кафедрой акушерства и гинекологии, РНИМУ им. Н. И. Пирогова) |
| Изотов О. И., к.м.н. | Медицинский директор ООО «МедТехПрима»; научный консультант (Российский университет медицины) |
| Смирнов С. Н., к.э.н. | Консультант по экономике (Финансовый университет при Правительстве РФ) |
| Танделов А. Т. | Консультант по регуляторике (ГК «Глобальные Медицинские технологии») |
| Воронцов А. И. | Соавтор идеи, развитие партнёрств (ГК «Рич Кемикл», Академия Инноваторов) |
| N. Luo (КНР) | Консультант по международному маркетингу (в т.ч. направление АТР) |
| Z. Abbas (Гонконг) | IT-консультант: Big Data, ML, AI-разработки |
| РНИМУ им. Н. И. Пирогова и др. | Научно-клиническая база пилота |

7.2. Штат и ФОТ (план)

| Год | Человек (среднесписочно) | ФОТ с отчислениями, млн ₽ |
| --- | --- | --- |
| 2026 | 12–14 | 24 |
| 2027 | 18–22 | 40 |
| 2028 | 28–34 | 62 |
| 2029 | 42–50 | 95 |
| 2030 | 60–70 | 140 |

Ключевые наймы Раунда 1: ML-инженеры (2–3), интеграционный разработчик, эмбриолог-аналитик (FTE), менеджер клинических исследований, регуляторный специалист, B2B-менеджер (с 2027).

8. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

Полная модель — в приложении «VitaGen_Финансовая_модель.xlsx» (3 сценария, переключатель, NPV/IRR, чувствительность). Ниже — ключевые результаты базового сценария.

8.1. Допущения

рынок: 120–130 тыс. циклов ВРТ/год в РФ (ФР ВРТ Минздрава), рост ~5–7%/год; цены — раздел 5.1;

клиентская база: 3 → 12 → 32 → 55 → 85 клиник (2026–2030); B2G: 0 → 1 → 2 → 3 → 5 регионов; матчи: 0 → 8 → 25 → 45 → 70 случаев/год;

APAC: 2029 — 1 партнёр (~8 млн ₽), 2030 — 3 партнёра (~25,5 млн ₽) после запуска WFOE в Хайнане;

налог: УСН «доходы» 5% (без учёта льгот Сколково — консервативно);

сценарии: пессимистичный — выручка ×0,75, расходы ×1,12; оптимистичный — выручка ×1,3, расходы ×0,95.

8.2. P&L (базовый сценарий, млн ₽)

| Показатель | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выручка | 7,1 | 37,7 | 113,7 | 220,1 | 391,1 |
| ФОТ с отчислениями | 24,0 | 40,0 | 62,0 | 95,0 | 140,0 |
| Прочие расходы (НИОКР, маркетинг, инфра, админ, регуляторика) | 22,5 | 30,5 | 44,5 | 72,0 | 105,0 |
| Итого расходы | 46,5 | 70,5 | 106,5 | 167,0 | 245,0 |
| EBITDA | −39,4 | −32,8 | +7,2 | +53,1 | +146,1 |
| Налог УСН | 0 | 0 | 0,4 | 2,7 | 7,3 |
| Чистая прибыль | −39,5 | −32,8 | +6,8 | +50,4 | +138,8 |

8.3. Денежный поток и точки безубыточности

| Показатель | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Остаток на начало | 0,0 | 0,5 | 20,8 | 34,0 | 91,1 |
| Операционный поток (EBITDA) | −39,4 | −32,8 | +7,2 | +53,1 | +146,1 |
| Раунд 1 (Seed) | +35,0 | — | — | — | — |
| Раунд 2 (Series A) | — | +45,0 | — | — | — |
| Гранты | +5,0 | +8,0 | +6,0 | +4,0 | +2,0 |
| Остаток на конец | 0,5 | 20,8 | 34,0 | 91,1 | 239,2 |

EBITDA-безубыточность — 2028 г.; пик кассовой потребности покрывается раундами 1+2 (80 млн ₽ инвесторских средств с учётом грантов — с резервом). Расчётный NPV проекта (ставка 25%, горизонт до выхода) и IRR инвестора — раздел 8.5.

8.4. CAPEX

Модель asset-light: собственного производства нет; существенные капитальные затраты отсутствуют. НИОКР текущего периода (до 2028 г.) учитываются в операционных расходах; при переходе на ОСНО возможна капитализация НИОКР по ПБУ 17/02. ИС вносится в УК АО как вклад (не денежный CAPEX).

8.5. Эффективность инвестиций

| Параметр | Инвестор Seed | Инвестор Series A |
| --- | --- | --- |
| Сумма | 35 млн ₽ (2026) | 45 млн ₽ (2027) |
| Pre / post-money | 110 / 145 млн ₽ | 280 / 325 млн ₽ |
| Доля сразу после раунда | 24,1% | 13,8% |
| Доля после размывания Series A | 20,8% | 13,8% |
| Сценарий выхода (2031): EBITDA 180 млн ₽ × 7,5 | компания — 1 350 млн ₽ | — |
| Выплата инвестору при выходе | ≈281 млн ₽ | ≈186 млн ₽ |
| Кратность (MOIC) | 8,0× | 4,2× |
| IRR | ≈52% | ≈43% |
| NPV при ставке 25% (Seed) | 45,6 млн ₽ | — |

Чувствительность (инвестор Seed): при выходе по 5× EBITDA (900 млн ₽) — выплата 187 млн ₽ (5,3×); при 10× (1 800 млн ₽) — 374 млн ₽ (10,7×). Возможные стратегические покупатели: крупные российские IT/medtech холдинги, лабораторные сети, международные игроки (CooperSurgical, Vitrolife и др.), институты развития (ВЭБ.РФ), IPO на МСП-бирже.

9. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ: ПОРТФЕЛЬ И ОЦЕНКА

| № | РИД / объект | Статус | Затраты, млн ₽ | Рыночная оценка, млн ₽ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Свидетельство №1440-028-537 от 30.03.2026 (реестр РИД ФИСРПС) | Получено | 8 | 12–18 |
| 2 | ПОЭВМ «VitaGen-AI Core» (5 уровней данных) | Разработка / ЕРИР 2026 | 14 | 20–28 |
| 3 | ПОЭВМ модулей (эндометрий, niPGT-A, мужской геном, перинатология) | План 2027–2028 | 9 | 12–18 |
| 4 | Патентные заявки: прогноз с интеграцией DFI; иммунный матчинг KIR/HLA-C | План 2026–2027 | 6 | 10–15 |
| 5 | Know-how: обезличенный датасет, методологии, чек-листы | Формируется в пилоте | 5 | 8–12 |
| 6 | Товарный знак VitaGen | Заявка | 0,5 | 1–2 |

9.1. Оценка тремя подходами

затратный: накопленные затраты на НИОКР с корректировкой на риск — 40–45 млн ₽;

рыночный (сделки лицензирования medtech-AI, роялти 5–8%, дисконтирование потоков) — 55–75 млн ₽;

доходный (доля ИС в стоимости проекта 30–40%) — 45–60 млн ₽.

Принятая консервативная оценка для вклада в уставный капитал АО «ВИТА ГЕН АИ»: 45 млн ₽ — по отчёту независимого оценщика (обязателен при внесении имущества: ФЗ «Об акционерных обществах», 273-ФЗ «Об оценочной деятельности в РФ»). Оценка ИС включается в pre-money Раунда 1 (110 млн ₽) и является активом, который инвестор приобретает косвенно — ИС принадлежит проектной компании, эксклюзивно и без обременений.

Стратегия правовой охраны (многоуровневая, по методике «Защита до патентования»). 1) Свидетельство РЦИС/ФИСРПС №1440-028-537 от 30.03.2026 — уже получено (алгоритм/прогноз; правообладатель на старте — Петрушина М. В., планируется передача вкладом в АО). 2) ПОЭВМ (код платформы) — регистрация в Роспатенте немедленно. 3) Депонирование (РИС, ст. 1257 ГК РФ, ~10 000 ₽/объект, 1–2 недели): ТЗ на разработку VitaGen-AI (критический приоритет); код разработки продукта (исходники/релизы) — отдельно от ТЗ как объект авторского права; клинические протоколы пилота (РНИМУ); презентация, методология и дорожная карта — фиксация даты до показа инвесторам/партнёрам. 4) Патентные заявки 2026–2027 на прорывные способы (DFI-интеграция, матчинг KIR/HLA-C). 5) Know-how — режим коммерческой тайны (ст. 1465 ГК РФ) с NDA и договорами с клиниками. Для КНР: при выходе в Хайнань — двойное депонирование ключевых ТЗ в NCAC. Мониторинг — патентные классы и конкурентные продукты; лицензирование — эксклюзивные лицензии партнёрам по регионам/АТР.

10. МЕЖДУНАРОДНАЯ МОНЕТИЗАЦИЯ: КИТАЙ (ХАЙНАНЬ) И АТР

Китай — крупнейший в мире рынок ВРТ: порядка 700–800 тыс. циклов в год (международные отраслевые оценки), распространённость бесплодия около 18% (оценки МЗ КНР), клинический рынок ~$15–20 млрд/год при росте двузначными темпами. Для российской компании путь входа — зона свободной торговли Хайнань.

| Элемент | Решение |
| --- | --- |
| Юр. форма | VitaGen AI (Hainan) Co., Ltd — WFOE в зоне свободной торговли Хайнань; опционально промежуточный холд-ко в Гонконге |
| Налоговый режим | Льготный корпоративный налог 15% для отраслей по списку поощряемых (высокие технологии, здравоохранение) — политика СПК Госсовета КНР по Хайнаню |
| Регуляторика | NMPA: регистрация ПО как медизделия II класса (12–18 мес.); пилотный режим Боао Лэчэн для инновационных медизделий |
| Данные (PIPL) | Геномные и персональные данные не покидают КНР: локальный деплой модели в облаке КНР; экспорт только агрегированных метрик |
| Модель монетизации | Лицензия + revenue share с клиниками-партнёрами/дистрибьютором; опционально JV на позднем этапе |
| Этапы | 2028 — gap-анализ NMPA, поиск партнёров; 2029 — регистрация WFOE, 1–2 пилотных партнёра (≈8 млн ₽ выручки в модели); 2030 — 3 партнёра (≈25,5 млн ₽), файлинг NMPA |
| Пайплайн АТР | Индия (~250 тыс. циклов/год, отраслевые оценки), Япония, Южная Корея, Сингапур, Индонезия, Таиланд — после отработки китайского сценария |

Риски: регуляторные задержки NMPA; геополитика; сильные локальные конкуренты; PIPL-требования; репатриация прибыли (структурирование через HK, двустороннее соглашение РФ–КНР). Митигация: старт с пилота без крупных вложений; локальный партнёр-дистрибьютор; юристы по NMPA/PIPL на Хайнане; контроль трансфертного ценообразования.

11. АНАЛИЗ РИСКОВ

| Риск | Вероятность | Влияние | Минимизация |
| --- | --- | --- | --- |
| Регуляторные задержки регистрации ИИ-МИ | Средняя | Высокое | Пилот в режиме «песочницы» ДЗМ; ранняя подача; консультант по регуляторике в команде |
| Недостижение заявленной точности в проспективном исследовании | Средняя | Критическое | Поэтапная валидация; консервативные обещания (не «первая в мире», а «одна из первых мультимодальных»); резервный бюджет на доработку моделей |
| Недоступность данных клиник (152-ФЗ, коммерческая тайна клиник) | Средняя | Высокое | Договоры с клиниками + обезличивание; моделирование на частичных данных (masking); РНИМУ как якорный партнёр |
| Выход крупного конкурента в РФ | Низкая | Высокое | Скорость получения доказательной базы; патенты; интеграция с МИС как lock-in |
| Замедление финансирования ОМС | Средняя | Среднее | Смешанная выручка: коммерческие клиники, B2G, экспорт |
| Кадровый дефицит ML/эмбриологов-аналитиков | Средняя | Среднее | Опционный пул; партнёрства с университетами; частичный remote |
| Геополитика и санкционные риски экспорта в Китай | Низкая | Среднее | Хайнаньский WFOE как локальная компания; PIPL-комплаенс; диверсификация АТР |
| Репутационный риск ранних ошибок ИИ | Низкая | Высокое | ИИ как поддержка решения врача (СППВР), не автономное решение; дисклеймеры; клинический комитет |
| Пауээр-ризик: задержка Раунда 2 | Средняя | Высокое | Грантовая обочка (ФСИ/Сколково/ДЗМ); план экономии при пессимистичном сценарии (×0,75 выручки) |

12. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1. «VitaGen_Финансовая_модель.xlsx» — интерактивная модель (переключатель сценариев, листы: Допущения, Рынок, Выручка, Расходы, PnL, ДДС, Инвестор, ИС_Оценка, Китай_АТР).

Приложение 2. «VitaGen_Инвестиционная_презентация.pdf» — инвестиционная презентация для передачи инвестору.

Приложение 3. Исходные материалы: презентация VitaGen (16 слайдов), рекомендации к заполнению, дополнительные разработки платформы.

Источники рыночных данных (атрибуция)

Росстат — рождаемость и СКР (оперативные и годовые данные);

Минздрав РФ / Федеральный регистр ВРТ — оценки объёма циклов ВРТ в РФ;

ВОЗ — распространённость бесплодия (~15–17% пар);

открытые прайсы клиник и региональные тарифы ОМС — стоимость циклов ВРТ;

международные отраслевые оценки — рынок ВРТ Китая (~700–800 тыс. циклов/год), глобальный рынок ИИ в репродуктивной медицине, политика Хайнаньской ЗСТ (СПК Госсовета КНР), NMPA;

обзоры: Беспалова О. Н. и соавт. // Российский вестник акушера-гинеколога. 2024;24(2):19–29 (ИИ в ВРТ) и др. публикации 2021–2025 гг., перечисленные в исходной презентации проекта.

Примечание: часть рыночных величин (структура SAM, доля Москвы, цены APAC-лицензий) — экспертные оценки для модели, помечены как таковые и подлежат верификации по мере получения данных пилота.

Дисклеймер

Платформа находится в стадии клинической валидации. Указанные результаты точности (AUC = 0,89) — предварительные данные внутренней валидации и требуют подтверждения в проспективном исследовании. Финансовые прогнозы носят оценочный характер и не являются гарантией будущих результатов.